MI ICFES

Plataforma PWA de Prediccion Saber 11

PLAN DE DESARROLLO COMPLETO

Desde instalacion de herramientas hasta publicacion en Google Play Store

Metodologia Scrum-DM  |  6 Sprints  |  12 Semanas  |  Febrero 2026

# 1.  Vision General del Plan de Desarrollo

Este documento es la guia operativa completa para el equipo de desarrollo de MI ICFES. Cubre desde la instalacion del primer programa en la computadora hasta la publicacion de la aplicacion en Google Play Store, pasando por cada historia de usuario, sus tareas tecnicas desglosadas, comandos exactos de terminal y criterios de aceptacion medibles.

El plan se organiza en 6 Sprints de 2 semanas cada uno, alineados con la metodologia Scrum-DM (Scrum + CRISP-DM). Cada Sprint produce un entregable funcional y demostrable ante los jurados de la maestria.

| Sprint | Nombre | Semanas | CRISP-DM | Entregable Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Alistamiento del Entorno | 0 (Pre-proyecto) | Business Understanding | Entorno 100% configurado |
| 1 | Datos + App Base | 1-2 | Data Understanding | CSV procesado + App esqueleto |
| 2 | Modelo ML + LangChain | 3-4 | Modeling | Prediccion funcionando + Consejero IA |
| 3 | PWA + Power BI | 5-6 | Evaluation | App instalable en celular + Dashboard |
| 4 | Despliegue + Calidad | 7-8 | Deployment | App en produccion publica |
| 5 | Google Play Store | 9-10 | Post-Deployment | App publicada en Play Store |
| 6 | Estabilizacion Final | 11-12 | Monitoring | Version 1.0 estable + documentacion |

# 2.  Sprint 0 — Alistamiento del Entorno de Desarrollo

| SPRINT 0 | Alistamiento del Entorno | Semana 0 (Antes de iniciar) | Business Understanding |
| --- | --- | --- | --- |

Este sprint no produce codigo. Su objetivo es que TODOS los miembros del equipo tengan el entorno identico y funcional antes del Sprint 1. Un dia perdido en configuracion al inicio vale mas que tres dias perdidos en el Sprint 3 por conflictos de entorno.

## 2.1  Instalacion de Software Base

### 2.1.1 Python 3.11

Instalacion Python 3.11 (Windows / Mac / Linux) Windows: 1. Ir a https://www.python.org/downloads/ -> Descargar Python 3.11.x 2. Ejecutar instalador. IMPORTANTE: marcar "Add Python to PATH" antes de instalar. 3. Verificar: abrir CMD y escribir: python --version (debe mostrar Python 3.11.x) Mac (usando Homebrew): 1. Instalar Homebrew si no lo tienes: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://brew.sh)" 2. brew install python@3.11 3. Verificar: python3 --version Ubuntu/Debian: 1. sudo apt update && sudo apt install python3.11 python3.11-venv python3-pip -y 2. Verificar: python3.11 --version

### 2.1.2 Git y GitHub

Instalacion y Configuracion de Git Windows: Descargar Git desde https://git-scm.com/download/win Mac: brew install git Linux: sudo apt install git -y Configuracion inicial (ejecutar en terminal): git config --global user.name "Tu Nombre" git config --global user.email "tu@email.com" Crear cuenta en GitHub: https://github.com -> Sign up (gratis) Crear repositorio nuevo: mi-icfes (publico, con README) Clonar en local: git clone https://github.com/TU_USUARIO/mi-icfes.git

### 2.1.3 Visual Studio Code

- Descargar desde: https://code.visualstudio.com/

- Extensiones OBLIGATORIAS a instalar (Ctrl+Shift+X):

- Python (Microsoft) - ms-python.python

- Pylance - ms-python.vscode-pylance

- Jupyter - ms-toolsai.jupyter

- GitLens - eamodio.gitlens

- PlantUML - jebbs.plantuml

- Thunder Client (para probar endpoints) - rangav.vscode-thunder-client

### 2.1.4 Node.js (para herramientas auxiliares)

- Descargar Node.js LTS desde: https://nodejs.org/ (version 20.x o superior)

- Verificar: node --version && npm --version

## 2.2  Creacion del Entorno Virtual Python

Comandos: Entorno Virtual y Estructura del Proyecto # Navegar al directorio del proyecto cd mi-icfes # Crear entorno virtual python -m venv venv # Activar entorno virtual Windows: venv\Scripts\activate Mac/Linux: source venv/bin/activate # Verificar que el entorno esta activo (debe aparecer (venv) en el prompt) # Actualizar pip python -m pip install --upgrade pip # Crear estructura de carpetas del proyecto mkdir pages components models data ai pwa tests .streamlit # Crear archivos base touch app.py requirements.txt README.md .gitignore touch .streamlit/config.toml .streamlit/secrets.toml

## 2.3  Instalacion de Todas las Dependencias Python

requirements.txt — Contenido completo del archivo # === FRAMEWORK PRINCIPAL === streamlit==1.35.0 streamlit-pwa==0.0.3 # === MACHINE LEARNING === scikit-learn==1.4.2 xgboost==2.0.3 pandas==2.2.2 numpy==1.26.4 joblib==1.4.2 # === IA GENERATIVA === langchain==0.2.0 langchain-openai==0.1.8 langchain-experimental==0.0.59 openai==1.30.0 tiktoken==0.7.0 # === VISUALIZACION === plotly==5.22.0 # === UTILIDADES === python-dotenv==1.0.1 requests==2.32.2 # === TESTING === pytest==8.2.0 pytest-cov==5.0.0

Comando de instalacion # Con el entorno virtual activo: pip install -r requirements.txt # Verificar instalaciones criticas: python -c "import streamlit; print(streamlit.__version__)" python -c "import sklearn; print(sklearn.__version__)" python -c "import langchain; print(langchain.__version__)" python -c "import plotly; print(plotly.__version__)" # Si hay errores de dependencias, instalar una a una: pip install streamlit==1.35.0 pip install scikit-learn==1.4.2 # etc.

## 2.4  Configuracion de Cuentas de Servicios Externos

| Servicio | URL de Registro | Para que se usa | Costo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub | github.com | Repositorio de codigo + CI/CD | Gratis | 5 min |
| Streamlit Community Cloud | share.streamlit.io | Hosting de la app | Gratis | 10 min |
| OpenAI | platform.openai.com | API para LangChain / GPT-4o-mini | $5 credito inicial | 10 min |
| Google Play Console | play.google.com/console | Publicar en Play Store | $25 USD una vez | 20 min |
| Power BI (cuenta Microsoft) | powerbi.com | Dashboard Observatorio | Gratis (personal) | 5 min |

Configurar API Key de OpenAI en el proyecto # Archivo: .streamlit/secrets.toml (NUNCA subir a GitHub) # Agregar al .gitignore: echo ".streamlit/secrets.toml" >> .gitignore # Contenido de secrets.toml: [openai] api_key = "sk-proj-TU_API_KEY_AQUI" # En el codigo Python se accede asi: import streamlit as st api_key = st.secrets["openai"]["api_key"]

## 2.5  Criterios de Aceptacion del Sprint 0

| Criterio | Como verificarlo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11 instalado | python --version muestra 3.11.x | Todos los miembros |
| Entorno virtual activo | Aparece (venv) en el terminal | Todos los miembros |
| Todas las librerias instaladas | pip list muestra las 18 dependencias | Lider tecnico |
| Repositorio GitHub creado | URL https://github.com/org/mi-icfes accesible | Lider proyecto |
| Cuenta Streamlit Cloud activa | Login exitoso en share.streamlit.io | Lider tecnico |
| API Key OpenAI configurada | Script de prueba retorna respuesta del LLM | Lider IA |
| VSCode con extensiones | Python extension activa, sin errores en status bar | Todos |

# 3.  Sprint 1 — Datos e Infraestructura Base

| SPRINT 1 | Datos + App Base | Semanas 1-2 | Data Understanding + Business |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.1  Historias de Usuario del Sprint 1

HU-01 ¦ Rol: Cientifico de Datos ¦ Sprint: Sprint 1 ¦ Prioridad: Alta Cientifico de Datos quiero descargar y procesar el CSV del ICFES para que el modelo tenga datos reales de entrenamiento Criterios de aceptacion: - El CSV se descarga correctamente desde datos.gov.co sin errores. - El script de limpieza elimina filas con valores nulos en las 12 variables seleccionadas. - El dataset resultante tiene minimo 100.000 registros y 13 columnas (12 features + target). - Se genera un CSV resumido con promedios por municipio de menos de 500 KB. - El script es reproducible: ejecutar 2 veces produce el mismo resultado.

HU-02 ¦ Rol: Desarrollador Frontend ¦ Sprint: Sprint 1 ¦ Prioridad: Alta Desarrollador Frontend quiero crear la estructura base de la aplicacion Streamlit con navegacion entre pantallas para poder construir las demas pantallas sobre ella Criterios de aceptacion: - La app arranca sin errores con: streamlit run app.py - Existen 5 paginas navegables desde el menu lateral: Inicio, Simulador, Consejero, Observatorio, Mi Plan. - El archivo modelo_icfes_prototipo.pkl se carga al iniciar sin errores. - El archivo modelo_metadata.json se lee y sus categorias son accesibles en codigo. - La app se ve correctamente en pantalla de 430px de ancho (simulacion movil en Chrome DevTools).

## 3.2  Desglose de Tareas Tecnicas — Sprint 1

### Tarea T1.1: Descarga y Exploracion del CSV ICFES

Codigo: descarga_icfes.py import pandas as pd import requests, os # URL del dataset en datos.gov.co (buscar "Resultados Saber 11" -> API) # La URL exacta cambia cada periodo; verificar en el portal URL = "https://www.datos.gov.co/api/views/kgxf-xxbe/rows.csv?accessType=DOWNLOAD" print("Descargando CSV ICFES...") df = pd.read_csv(URL, sep=";", encoding="utf-8-sig", low_memory=False) print(f"Shape: {df.shape}") print(f"Columnas: {list(df.columns)}") print(df.head(3)) # Guardar localmente para no re-descargar cada vez df.to_csv("data/icfes_raw.csv", index=False) print("CSV guardado en data/icfes_raw.csv")

### Tarea T1.2: Limpieza y Preparacion del Dataset

Codigo: preparar_datos.py import pandas as pd import numpy as np FEATURES = [ "FAMI_ESTRATOVIVIENDA", "FAMI_TIENEINTERNET", "FAMI_TIENECOMPUTADOR", "FAMI_EDUCACIONPADRE", "FAMI_EDUCACIONMADRE", "ESTU_HORASSEMANATRABAJA", "COLE_NATURALEZA", "COLE_AREA_UBICACION", "ESTU_GENERO", "FAMI_CUARTOSHOGAR", "FAMI_NUMLIBROS", "COLE_DEPTO_UBICACION", "PUNT_GLOBAL" ] df = pd.read_csv("data/icfes_raw.csv", usecols=FEATURES, low_memory=False) # Eliminar filas con nulos en variables criticas df = df.dropna(subset=["PUNT_GLOBAL", "FAMI_ESTRATOVIVIENDA"]) # Limpiar estrato (puede venir como "Estrato 1", "1", etc.) df["FAMI_ESTRATOVIVIENDA"] = df["FAMI_ESTRATOVIVIENDA"].astype(str) df["FAMI_ESTRATOVIVIENDA"] = df["FAMI_ESTRATOVIVIENDA"].str.extract(r"(d)").astype(float) # Eliminar outliers de PUNT_GLOBAL (< 0 o > 500) df = df[(df["PUNT_GLOBAL"] >= 0) & (df["PUNT_GLOBAL"] <= 500)] print(f"Dataset limpio: {df.shape[0]} registros") print(f"Puntaje promedio: {df.PUNT_GLOBAL.mean():.1f}") df.to_csv("data/icfes_clean.csv", index=False) # Generar CSV resumido para RAG resumen = df.groupby(["COLE_DEPTO_UBICACION","COLE_NATURALEZA"])["PUNT_GLOBAL"].agg( promedio="mean", maximo="max", minimo="min", conteo="count" ).reset_index() resumen.to_csv("data/datos_resumen_icfes.csv", index=False) print(f"CSV resumido: {resumen.shape[0]} filas")

### Tarea T1.3: Estructura Base de Streamlit

Codigo: app.py (archivo principal) import streamlit as st import joblib, json st.set_page_config( page_title="MI ICFES", page_icon="U0001F393", layout="centered", initial_sidebar_state="collapsed" ) # Cargar modelo y metadata UNA SOLA VEZ al inicio @st.cache_resource def cargar_modelo(): pipeline = joblib.load("models/modelo_icfes_prototipo.pkl") with open("models/modelo_metadata.json") as f: metadata = json.load(f) return pipeline, metadata pipeline, metadata = cargar_modelo() # Guardar en session state para acceso desde otras paginas st.session_state["pipeline"] = pipeline st.session_state["metadata"] = metadata # Pagina de bienvenida st.title("U0001F393 MI ICFES") st.subheader("Tu asesor inteligente para el Saber 11") if st.button("Iniciar simulador", type="primary", use_container_width=True): st.switch_page("pages/01_simulador.py")

## 3.3  Comandos Git del Sprint 1

Flujo de trabajo Git — Sprint 1 # Al iniciar cada tarea: crear rama git checkout -b feature/T1.1-descarga-csv # Al terminar la tarea: commit git add . git commit -m "feat: T1.1 - Script descarga y limpieza CSV ICFES" git push origin feature/T1.1-descarga-csv # Crear Pull Request en GitHub y hacer merge a main # Al terminar el Sprint: tag de version git tag v0.1.0-sprint1 git push origin v0.1.0-sprint1

# 4.  Sprint 2 — Modelo ML + Consejero LangChain

| SPRINT 2 | The Brain: ML + LangChain | Semanas 3-4 | Data Preparation + Modeling |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.1  Historias de Usuario del Sprint 2

HU-03 ¦ Rol: Estudiante de grado 11 ¦ Sprint: Sprint 2 ¦ Prioridad: Alta Estudiante de grado 11 quiero ver mi puntaje ICFES estimado con un grafico visual despues de completar el formulario de 9 preguntas, para entender donde estoy parado antes de la prueba real Criterios de aceptacion: - El formulario tiene exactamente 9 preguntas con opciones de seleccion multiple (chips). - Al presionar "Calcular", aparece un spinner de carga por 2-3 segundos con mensajes del proceso. - El resultado muestra un velocimetro (gauge chart de Plotly) con el puntaje de 0 a 500. - Se muestra el rango probable (puntaje +/- MAE del modelo). - Se muestra la comparativa contra el promedio de su region (leido del CSV resumido). - El tiempo total desde click hasta resultado es menor a 5 segundos.

HU-04 ¦ Rol: Estudiante de grado 11 ¦ Sprint: Sprint 2 ¦ Prioridad: Alta Estudiante de grado 11 quiero recibir una explicacion en lenguaje sencillo de por que obtuve ese puntaje y que debo hacer para mejorar, generada por inteligencia artificial Criterios de aceptacion: - LangChain genera el texto usando GPT-4o-mini en menos de 8 segundos. - El texto incluye exactamente 3 recomendaciones numeradas. - Las recomendaciones mencionan recursos gratuitos disponibles en Colombia. - El texto usa lenguaje coloquial colombiano, sin tecnicismos. - Mientras LangChain genera, se muestra un spinner con el mensaje "El Consejero IA esta analizando tu perfil...". - El resultado de LangChain se almacena en st.session_state para no regenerarlo si el usuario navega.

HU-05 ¦ Rol: Investigador / Docente ¦ Sprint: Sprint 2 ¦ Prioridad: Media Investigador / Docente quiero hacer preguntas en lenguaje natural sobre los datos del ICFES para obtener insights sin necesitar saber pandas ni SQL Criterios de aceptacion: - El chat responde en menos de 15 segundos. - El agente puede responder: "Cual es el promedio por departamento?", "Cuales son los 5 colegios con mejor puntaje en Valle?". - Si la pregunta no puede responderse con el CSV, el agente lo indica claramente. - El historial del chat persiste durante la sesion.

## 4.2  Desglose de Tareas Tecnicas — Sprint 2

### Tarea T2.1: Entrenamiento del Modelo con Datos Reales

Codigo: entrenar_modelo.py import pandas as pd import joblib, json from sklearn.pipeline import Pipeline from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder from sklearn.compose import ColumnTransformer from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score df = pd.read_csv("data/icfes_clean.csv") FEATURES = ["FAMI_ESTRATOVIVIENDA","FAMI_TIENEINTERNET","FAMI_TIENECOMPUTADOR", "FAMI_EDUCACIONPADRE","FAMI_EDUCACIONMADRE","ESTU_HORASSEMANATRABAJA", "COLE_NATURALEZA","COLE_AREA_UBICACION","ESTU_GENERO", "FAMI_CUARTOSHOGAR","FAMI_NUMLIBROS","COLE_DEPTO_UBICACION"] TARGET = "PUNT_GLOBAL" CAT_COLS = [c for c in FEATURES if df[c].dtype == "object"] NUM_COLS = [c for c in FEATURES if df[c].dtype != "object"] X, y = df[FEATURES], df[TARGET] X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) preprocessor = ColumnTransformer([ ("cat", OrdinalEncoder(handle_unknown="use_encoded_value", unknown_value=-1), CAT_COLS), ("num", "passthrough", NUM_COLS), ]) pipeline = Pipeline([ ("preprocessor", preprocessor), ("model", RandomForestRegressor(n_estimators=300, max_depth=10, random_state=42, n_jobs=-1)) ]) pipeline.fit(X_train, y_train) y_pred = pipeline.predict(X_test) mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred) r2 = r2_score(y_test, y_pred) print(f"MAE test: {mae:.2f} pts ¦ R2: {r2:.4f}") # Guardar si MAE < 25 (criterio de aceptacion) assert mae < 25, f"MAE {mae:.2f} supera el limite de 25 puntos. Revisar el modelo." joblib.dump(pipeline, "models/modelo_icfes.pkl") print("Modelo guardado en models/modelo_icfes.pkl")

### Tarea T2.2: Modulo LangChain Asesor

Codigo: ai/langchain_advisor.py import streamlit as st from langchain_openai import ChatOpenAI from langchain.prompts import ChatPromptTemplate from langchain.chains import LLMChain def generar_consejo(score: float, perfil: dict, top_features: list) -> str: """Genera recomendaciones personalizadas usando LangChain + GPT-4o-mini.""" llm = ChatOpenAI( model="gpt-4o-mini", temperature=0.4, api_key=st.secrets["openai"]["api_key"] ) prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([ ("system", """Eres un experto en educacion colombiana con 15 anos de experiencia en el sistema Saber 11. Respondes siempre en espanol colombiano coloquial, de forma empatetica, sin tecnicismos, como si hablaras con un adolescente de 17 anos. Siempre das recursos GRATUITOS y disponibles en Colombia."""), ("human", """El modelo predijo {score}/500 para un estudiante con este perfil: - Estrato: {estrato} ¦ Internet: {internet} ¦ Computador: {computador} - Colegio: {naturaleza} ¦ Zona: {zona} - Educacion padre: {edu_padre} ¦ Educacion madre: {edu_madre} - Horas de estudio extra: {horas}/semana ¦ Trabaja: {trabaja} - Variable que mas impacta su puntaje: {top_feature} Genera exactamente 3 recomendaciones numeradas. Maximo 60 palabras cada una. Incluye un recurso gratuito concreto en cada recomendacion.""") ]) chain = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt) resultado = chain.invoke({ "score": round(score), "top_feature": top_features[0] if top_features else "habitos de estudio", **perfil }) return resultado["text"]

### Tarea T2.3: Pagina del Simulador (01_simulador.py)

Estructura de pages/01_simulador.py import streamlit as st import pandas as pd import plotly.graph_objects as go import joblib from ai.langchain_advisor import generar_consejo # --- FORMULARIO EN 3 PASOS --- st.title("Tu Simulador ICFES") with st.form("formulario_icfes"): col1, col2 = st.columns(2) with col1: estrato = st.selectbox("Estrato de tu vivienda", [1,2,3,4,5,6]) internet = st.radio("Internet en casa", ["Si siempre","A veces","No tengo"]) computador = st.radio("Computador o tablet", ["Si","No"]) naturaleza = st.radio("Tu colegio es:", ["Oficial","No Oficial"]) zona = st.radio("Zona:", ["Urbana","Rural"]) with col2: horas = st.slider("Horas de estudio extra/semana", 0, 40, 12) trabaja = st.selectbox("Horas de trabajo semanal", [0, 5, 15, 25]) edu_padre = st.selectbox("Educacion del padre", ["Primaria","Secundaria","Tecnico","Universidad","Postgrado"]) edu_madre = st.selectbox("Educacion de la madre", ["Primaria","Secundaria","Tecnico","Universidad","Postgrado"]) libros = st.selectbox("Libros en casa", ["0 a 10","11 a 25","26 a 100","Mas de 100"]) submitted = st.form_submit_button("Calcular mi puntaje", type="primary", use_container_width=True) if submitted: with st.spinner("Calculando tu puntaje..."): pipeline = st.session_state["pipeline"] entrada = pd.DataFrame([{"FAMI_ESTRATOVIVIENDA": estrato, ...}]) score = pipeline.predict(entrada)[0] st.session_state["score"] = score consejo = generar_consejo(score, perfil, top_features) st.session_state["consejo"] = consejo

### Tarea T2.4: Gauge Chart con Plotly

Codigo: components/gauge.py import plotly.graph_objects as go def crear_gauge(score: float) -> go.Figure: """Crea velocimetro de 0 a 500 para el puntaje ICFES.""" fig = go.Figure(go.Indicator( mode="gauge+number+delta", value=score, domain={"x": [0,1], "y": [0,1]}, title={"text": "Puntaje Estimado Saber 11", "font": {"size": 18}}, delta={"reference": 259, "increasing": {"color": "green"}}, gauge={ "axis": {"range": [0, 500], "tickwidth": 1}, "bar": {"color": "#003087"}, "steps": [ {"range": [0, 175], "color": "#FFE4E4"}, # Insuficiente {"range": [175, 250], "color": "#FFF3CC"}, # Minimo {"range": [250, 350], "color": "#D4E8FF"}, # Satisfactorio {"range": [350, 500], "color": "#D4F0E8"}, # Avanzado ], "threshold": {"line": {"color": "#F5C518", "width": 4}, "value": 259} } )) fig.update_layout(height=280, margin=dict(t=40, b=10, l=20, r=20)) return fig

# 5.  Sprint 3 — PWA Instalable + Dashboard Power BI

| SPRINT 3 | PWA + Observatorio BI | Semanas 5-6 | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.1  Historias de Usuario del Sprint 3

HU-06 ¦ Rol: Usuario movil (Estudiante) ¦ Sprint: Sprint 3 ¦ Prioridad: Alta Usuario movil (Estudiante) quiero instalar la aplicacion en mi celular Android directamente desde el navegador, sin necesitar ir a Google Play Store, para acceder rapidamente sin escribir la URL cada vez Criterios de aceptacion: - En Chrome para Android aparece el banner "Agregar a la pantalla de inicio" o el boton "Instalar". - Al instalar, aparece el icono de MI ICFES en el menu de apps del celular. - La app abre en modo standalone (sin barra de URL del navegador). - El icono de la app es el logo de MI ICFES en color azul. - La pantalla de carga tiene el color corporativo azul (#003087).

HU-07 ¦ Rol: Estudiante / Padre de familia ¦ Sprint: Sprint 3 ¦ Prioridad: Media Estudiante / Padre de familia quiero ver un dashboard comparativo que muestre como esta mi puntaje frente a colegios similares de mi region, para entender mi posicion real en el contexto colombiano Criterios de aceptacion: - El Observatorio muestra el puntaje promedio del departamento del usuario. - Se visualiza el ranking de los 10 mejores colegios del departamento. - Se muestra la evolucion del puntaje promedio departamental de los ultimos 4 anos. - El dashboard de Power BI carga correctamente embebido en Streamlit. - El tiempo de carga del Observatorio es menor a 5 segundos.

HU-08 ¦ Rol: Estudiante ¦ Sprint: Sprint 3 ¦ Prioridad: Alta Estudiante quiero que mi prediccion y mi plan de accion se guarden en mi celular para consultarlos sin conexion a internet, porque en mi municipio la conexion es inestable Criterios de aceptacion: - La prediccion y el plan se almacenan en el LocalStorage del navegador. - Al abrir la app sin internet, se muestra la ultima prediccion guardada con una etiqueta "Guardado offline". - El usuario puede marcar tareas del plan como completadas y el cambio persiste al cerrar la app. - Hay un boton visible "Guardar mi plan" que confirma el guardado con un mensaje de exito.

## 5.2  Desglose de Tareas Tecnicas — Sprint 3

### Tarea T3.1: Configurar PWA con streamlit-pwa

Codigo: pwa/manifest.json { "name": "MI ICFES - Asesor Inteligente Saber 11", "short_name": "MI ICFES", "description": "Prediccion de puntaje ICFES con Inteligencia Artificial", "start_url": "/", "display": "standalone", "background_color": "#003087", "theme_color": "#003087", "orientation": "portrait", "icons": [ { "src": "/static/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" }, { "src": "/static/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" } ], "categories": ["education"], "lang": "es" }

Integracion en app.py from streamlit_pwa import streamlit_pwa # Agregar al inicio de app.py, antes del contenido: streamlit_pwa( path="pwa/", # Directorio con manifest.json e iconos service_worker="pwa/sw.js", # Service worker icon="static/icon-192.png" ) # Crear los iconos: usar Canva o cualquier editor # Tamanos requeridos: 192x192 y 512x512 pixels en formato PNG # Guardar en: static/icon-192.png y static/icon-512.png

### Tarea T3.2: Service Worker para Cache Offline

pwa/sw.js — Service Worker basico const CACHE_NAME = 'mi-icfes-v1'; const ASSETS_TO_CACHE = ["/", "/static/icon-192.png", "/static/icon-512.png"]; self.addEventListener('install', (event) => { event.waitUntil( caches.open(CACHE_NAME).then(cache => cache.addAll(ASSETS_TO_CACHE)) ); }); self.addEventListener('fetch', (event) => { event.respondWith( caches.match(event.request).then(cached => { return cached ¦¦ fetch(event.request).catch(() => { return caches.match('/'); // Fallback a pagina principal }); }) ); });

### Tarea T3.3: Guardar Plan en LocalStorage

Codigo JavaScript para LocalStorage (inyectado via st.components) # En pages/04_mi_plan.py import streamlit.components.v1 as components def guardar_plan_offline(score, recomendaciones, fecha): """Inyecta JS para guardar en LocalStorage del navegador.""" data = {"score": score, "recomendaciones": recomendaciones, "fecha": fecha} import json data_json = json.dumps(data) js_code = f""" <script> localStorage.setItem("mi_icfes_plan", '{data_json}'); document.getElementById("estado").textContent = "Plan guardado offline"; </script> <p id="estado" style="color:green;font-weight:bold;">Guardando...</p> """ components.html(js_code, height=40)

# 6.  Sprint 4 — Despliegue en Produccion

| SPRINT 4 | Deployment + Calidad | Semanas 7-8 | Deployment |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.1  Historias de Usuario del Sprint 4

HU-09 ¦ Rol: Administrador del Proyecto ¦ Sprint: Sprint 4 ¦ Prioridad: Alta Administrador del Proyecto quiero que la aplicacion este publicada en una URL publica de Streamlit Cloud para que cualquier estudiante de Colombia pueda acceder desde su celular sin instalar nada Criterios de aceptacion: - La URL https://mi-icfes.streamlit.app/ carga la aplicacion correctamente. - La app carga en menos de 4 segundos en conexion 4G. - El modelo .pkl se carga sin errores en el servidor de Streamlit Cloud. - La API Key de OpenAI esta configurada en Secrets y el Consejero IA funciona. - GitHub Actions ejecuta los tests automaticamente en cada push a main. - Si los tests fallan, el deploy se cancela automaticamente.

HU-10 ¦ Rol: Estudiante en conexion 3G ¦ Sprint: Sprint 4 ¦ Prioridad: Alta Estudiante en conexion 3G quiero que la aplicacion cargue y funcione en menos de 5 segundos en una conexion movil lenta, para poder usarla desde cualquier municipio de Colombia Criterios de aceptacion: - El tiempo de carga inicial (First Contentful Paint) es menor a 3 segundos en 3G simulado. - Las imagenes y recursos estaticos estan comprimidos y cacheados. - El modelo se carga con @st.cache_resource para no recargarlo en cada peticion. - LangChain usa InMemoryCache para evitar llamadas duplicadas al LLM.

## 6.2  Guia de Despliegue en Streamlit Cloud

### Paso a Paso: Deploy desde GitHub a Streamlit Cloud

| Paso | Accion | Donde | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asegurar que todos los archivos esten en GitHub main | Terminal: git push origin main | 2 min |
| 2 | Verificar que requirements.txt esta completo y actualizado | Archivo requirements.txt | 5 min |
| 3 | Ir a share.streamlit.io e iniciar sesion con GitHub | Navegador web | 1 min |
| 4 | Click "New app" -> Seleccionar repositorio mi-icfes | Streamlit Cloud dashboard | 2 min |
| 5 | Configurar: Main file path = app.py, Branch = main | Formulario de deploy | 1 min |
| 6 | En Advanced Settings -> Secrets: agregar TOML con API keys | Secrets manager | 3 min |
| 7 | Click "Deploy!" y esperar 3-5 minutos | Streamlit Cloud | 5 min |
| 8 | Probar la URL publica en celular Android y iOS | Celular real | 10 min |
| 9 | Compartir URL con el equipo para pruebas de aceptacion | WhatsApp / Slack | 1 min |

## 6.3  Configuracion de GitHub Actions (CI/CD)

Archivo: .github/workflows/ci.yml name: CI/CD MI ICFES on: push: branches: [main] pull_request: branches: [main] jobs: test: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - name: Set up Python 3.11 uses: actions/setup-python@v5 with: { python-version: "3.11" } - name: Install dependencies run: pip install -r requirements.txt - name: Run tests run: pytest tests/ -v --cov=. --cov-report=xml - name: Verify model loads correctly run: python -c "import joblib; p=joblib.load('models/modelo_icfes.pkl'); print('OK')"

## 6.4  Tests Automatizados

Archivo: tests/test_modelo.py import pytest, joblib, pandas as pd, numpy as np @pytest.fixture def pipeline(): return joblib.load("models/modelo_icfes.pkl") def test_modelo_carga(pipeline): """El modelo se carga sin errores.""" assert pipeline is not None def test_prediccion_rango(pipeline): """La prediccion esta en rango valido 0-500.""" entrada = pd.DataFrame([{ "FAMI_ESTRATOVIVIENDA": 3, "FAMI_TIENEINTERNET": "Si", "FAMI_TIENECOMPUTADOR": "Si", "FAMI_EDUCACIONPADRE": "Bachillerato", "FAMI_EDUCACIONMADRE": "Tecnico", "ESTU_HORASSEMANATRABAJA": 0, "COLE_NATURALEZA": "Oficial", "COLE_AREA_UBICACION": "Urbana", "ESTU_GENERO": "F", "FAMI_CUARTOSHOGAR": 3, "FAMI_NUMLIBROS": "11 a 25", "COLE_DEPTO_UBICACION": "BOGOTA" }]) score = pipeline.predict(entrada)[0] assert 0 <= score <= 500, f"Score fuera de rango: {score}" def test_mae_aceptable(pipeline): """MAE debe ser menor a 25 puntos (criterio de aceptacion).""" # Generar 100 muestras de prueba from sklearn.metrics import mean_absolute_error # ... (implementacion completa en el repositorio) pass

# 7.  Sprint 5 — Publicacion en Google Play Store

| SPRINT 5 | Google Play Store | Semanas 9-10 | Post-Deployment |
| --- | --- | --- | --- |

ATENCION IMPORTANTE: Una PWA de Streamlit NO se puede publicar directamente en Google Play Store como un .apk nativo. Sin embargo, existe una tecnica oficial de Google llamada Trusted Web Activity (TWA) que permite empaquetar una PWA como una app Android (.apk / .aab) y publicarla en la tienda. Esta es la ruta tecnica que se detalla en este Sprint.

Por que TWA es la solucion correcta para MI ICFES Streamlit genera una web app, no una app nativa Android (no genera .apk). TWA (Trusted Web Activity) es el mecanismo oficial de Google para publicar PWAs en Play Store. No requiere codigo adicional en la app. Solo se necesita la URL HTTPS de la app en produccion. La app en Play Store es identica a la PWA, con el mismo codigo Python/Streamlit. Requisito previo OBLIGATORIO: la app DEBE estar desplegada con HTTPS (Streamlit Cloud lo provee). La app debe tener un archivo assetlinks.json correcto (ver Tarea T5.2).

## 7.1  Historia de Usuario del Sprint 5

HU-11 ¦ Rol: Administrador del Proyecto ¦ Sprint: Sprint 5 ¦ Prioridad: Alta Administrador del Proyecto quiero publicar MI ICFES en Google Play Store para que los estudiantes colombianos puedan encontrarla en la tienda y descargarla como cualquier otra aplicacion Android Criterios de aceptacion: - La app aparece en Google Play Store al buscar "MI ICFES" o "simulador ICFES". - La instalacion desde Play Store funciona correctamente en Android 8.0+. - La app abre desde el icono del launcher en modo standalone (sin barra del navegador). - El listado en Play Store tiene descripcion, capturas de pantalla y calificacion de contenido. - La version publicada coincide con la version en produccion de Streamlit Cloud.

## 7.2  Desglose de Tareas Tecnicas — Sprint 5

### Tarea T5.1: Instalar herramientas de desarrollo Android

Prerrequisitos e instalacion de Android Studio 1. Descargar Android Studio desde: https://developer.android.com/studio (Seleccionar version estable, ~1 GB de descarga) 2. Durante la instalacion, instalar: - Android SDK (API Level 33 o superior) - Android Virtual Device (AVD) para pruebas - Build Tools 33.0.0 3. Configurar JAVA_HOME: Windows: Android Studio incluye JDK. Verificar con: java -version Mac: export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home) 4. Instalar Bubblewrap CLI (herramienta TWA de Google): npm install -g @bubblewrap/cli Verificar: bubblewrap --version 5. Instalar Google Play Billing Library (para bubblewrap): bubblewrap doctor (Seguir las instrucciones si hay dependencias faltantes)

### Tarea T5.2: Configurar assetlinks.json en la PWA

Que es assetlinks.json y por que es obligatorio El archivo assetlinks.json le dice a Android que tu dominio de Streamlit esta autorizado para abrir la TWA. Sin este archivo, la app NO funciona. Ubicacion en el servidor: https://mi-icfes.streamlit.app/.well-known/assetlinks.json Contenido del archivo (reemplazar SHA256 con el de tu keystore): [{ "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"], "target": { "namespace": "android_app", "package_name": "com.tu_nombre.mi_icfes", "sha256_cert_fingerprints": ["TU_SHA256_AQUI"] } }] En Streamlit Cloud, agregar el archivo en la carpeta .streamlit/static/ o servir desde un endpoint de Streamlit via st.download_button. ALTERNATIVA: Usar GitHub Pages como servidor auxiliar para el assetlinks.json.

### Tarea T5.3: Generar el .AAB con Bubblewrap

Comandos Bubblewrap para generar el paquete Android # 1. Crear el proyecto TWA mkdir mi-icfes-android && cd mi-icfes-android bubblewrap init --manifest https://mi-icfes.streamlit.app/manifest.json # Durante el asistente interactivo, ingresar: # - Application ID: com.tu_nombre.mi_icfes # - App name: MI ICFES # - Launcher name: MI ICFES # - Color primario: #003087 # - Color de fondo: #003087 # - URL de inicio: https://mi-icfes.streamlit.app/ # - Display mode: standalone # 2. Construir el .AAB (Android App Bundle) bubblewrap build # Esto genera: app-release-bundle.aab (para Play Store) # Y tambien: app-release-signed.apk (para pruebas directas) # 3. Probar en dispositivo fisico o emulador: adb install app-release-signed.apk # 4. Verificar SHA256 del keystore (necesario para assetlinks.json): keytool -list -v -keystore android.keystore -alias android -storepass android # Copiar el valor "SHA256:" y pegarlo en assetlinks.json

### Tarea T5.4: Crear Cuenta en Google Play Console

| Paso | Accion | Costo / Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ir a play.google.com/console -> Crear cuenta de desarrollador | $25 USD pago unico con tarjeta de credito |
| 2 | Completar el perfil del desarrollador con datos del equipo/universidad | Gratuito - requiere numero de telefono |
| 3 | Aceptar el Acuerdo de Distribucion para Desarrolladores de Google Play | Obligatorio antes de publicar |
| 4 | Crear nueva aplicacion: "MI ICFES" | Seleccionar idioma: Espanol (Colombia) |
| 5 | Configurar categoria: Educacion | Esto afecta el ranking en busquedas |
| 6 | Completar cuestionario de calificacion de contenido (IARC) | Gratuito - toma 10 minutos |

### Tarea T5.5: Preparar Assets para el Listado en Play Store

| Asset | Especificaciones | Herramienta sugerida | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Icono de la app | 512 x 512 px, PNG, sin transparencia | Canva o Figma | Si |
| Feature Graphic | 1024 x 500 px, JPG o PNG | Canva | Si |
| Capturas de pantalla (min 2) | 1080 x 1920 px (portrait) | Chrome DevTools + screenshot | Si |
| Descripcion corta | Maximo 80 caracteres en espanol | Redactar manualmente | Si |
| Descripcion larga | Maximo 4000 caracteres | Basada en este documento | Si |
| Video de presentacion | 30-120 segundos en YouTube | OBS Studio (gratuito) | No |
| Politica de privacidad | URL a documento con politica | GitHub Pages + markdown | Si |

Descripcion corta sugerida para Play Store (80 caracteres) Predice tu puntaje Saber 11 con IA y recibe un plan de mejora personalizado.

### Tarea T5.6: Subir el .AAB y Publicar

Pasos finales en Google Play Console 1. En Play Console -> Tu app -> Produccion -> Crear nueva version 2. Subir el archivo app-release-bundle.aab generado por Bubblewrap 3. Agregar notas de la version: "Version 1.0 - Lanzamiento inicial MI ICFES" 4. Revisar la seccion "Errores y advertencias" (deben ser 0 errores) 5. Click "Guardar" y luego "Revisar version" 6. En el resumen de la version, click "Iniciar lanzamiento a produccion" 7. Google revisa la app (24-72 horas en promedio para apps nuevas) 8. Recibir email de confirmacion cuando la app este publicada TIEMPO TOTAL DE REVISION: 1 a 3 dias habiles (primera publicacion) ACTUALIZACIONES POSTERIORES: 1 a 2 horas URL de la app en Play Store (disponible despues de publicar): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tu_nombre.mi_icfes

# 8.  Sprint 6 — Estabilizacion y Documentacion Final

| SPRINT 6 | Version 1.0 + Documentacion | Semanas 11-12 | Monitoring |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.1  Historias de Usuario del Sprint 6

HU-12 ¦ Rol: Director del Proyecto (Maestria) ¦ Sprint: Sprint 6 ¦ Prioridad: Alta Director del Proyecto (Maestria) quiero tener toda la documentacion tecnica, evidencia de pruebas y metricas del modelo disponibles para la sustentacion de la maestria, organizadas y listas para presentar Criterios de aceptacion: - El README.md en GitHub tiene instrucciones de instalacion y uso en menos de 10 pasos. - El documento de arquitectura (Word) esta actualizado con los cambios del Sprint 4 y 5. - Existe un video demo de 3-5 minutos mostrando el flujo completo del estudiante. - Las metricas finales del modelo (MAE, R2, accuracy categorico) estan documentadas. - El repositorio GitHub tiene minimo 20 commits con mensajes descriptivos.

HU-13 ¦ Rol: Equipo de Desarrollo ¦ Sprint: Sprint 6 ¦ Prioridad: Media Equipo de Desarrollo quiero tener un proceso documentado para actualizar el modelo cuando el equipo de ML entregue el .pkl definitivo entrenado con datos reales del ICFES, sin necesitar parar la app Criterios de aceptacion: - Existe un script update_model.py que valida el nuevo .pkl antes de reemplazar el anterior. - El script verifica que el nuevo modelo tenga MAE < 25 en el dataset de prueba. - El proceso de actualizacion toma menos de 30 minutos de inicio a fin. - La app en produccion se actualiza automaticamente al hacer git push con el nuevo .pkl.

## 8.2  Script de Actualizacion del Modelo

Codigo: update_model.py import joblib, pandas as pd from sklearn.metrics import mean_absolute_error import sys, shutil, datetime NUEVO_PKL = sys.argv[1] # Path al nuevo modelo PKL_ACTUAL = "models/modelo_icfes.pkl" PKL_BACKUP = f"models/modelo_icfes_backup_{datetime.date.today()}.pkl" TEST_CSV = "data/icfes_clean.csv" MAE_LIMITE = 25.0 print(f"Evaluando nuevo modelo: {NUEVO_PKL}") nuevo_pipeline = joblib.load(NUEVO_PKL) df_test = pd.read_csv(TEST_CSV).sample(n=5000, random_state=42) FEATURES = [c for c in df_test.columns if c != "PUNT_GLOBAL"] X_test = df_test[FEATURES] y_test = df_test["PUNT_GLOBAL"] mae = mean_absolute_error(y_test, nuevo_pipeline.predict(X_test)) print(f"MAE del nuevo modelo: {mae:.2f} puntos") if mae > MAE_LIMITE: print(f"ERROR: MAE {mae:.2f} > limite {MAE_LIMITE}. Modelo rechazado.") sys.exit(1) # Hacer backup y reemplazar shutil.copy(PKL_ACTUAL, PKL_BACKUP) shutil.copy(NUEVO_PKL, PKL_ACTUAL) print(f"Modelo actualizado correctamente. Backup en {PKL_BACKUP}") print("Hacer git push para desplegar en produccion.")

# 9.  Resumen Ejecutivo del Plan Completo

## 9.1  Todas las Historias de Usuario del Proyecto

| ID | Historia | Sprint | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Descarga y procesamiento del CSV ICFES | Sprint 1 | Alta | Pendiente |
| HU-02 | Estructura base de la app Streamlit | Sprint 1 | Alta | Pendiente |
| HU-03 | Formulario + prediccion con gauge chart | Sprint 2 | Alta | Pendiente |
| HU-04 | Consejero IA con LangChain + GPT-4o-mini | Sprint 2 | Alta | Pendiente |
| HU-05 | Chat conversacional sobre datos CSV | Sprint 2 | Media | Pendiente |
| HU-06 | PWA instalable en Android sin Play Store | Sprint 3 | Alta | Pendiente |
| HU-07 | Dashboard Observatorio con Power BI | Sprint 3 | Media | Pendiente |
| HU-08 | Plan de accion guardado offline | Sprint 3 | Alta | Pendiente |
| HU-09 | App en produccion en Streamlit Cloud | Sprint 4 | Alta | Pendiente |
| HU-10 | Rendimiento < 5 seg en conexion 3G | Sprint 4 | Alta | Pendiente |
| HU-11 | Publicacion en Google Play Store (TWA) | Sprint 5 | Alta | Pendiente |
| HU-12 | Documentacion final para sustentacion | Sprint 6 | Alta | Pendiente |
| HU-13 | Script de actualizacion del modelo .pkl | Sprint 6 | Media | Pendiente |

## 9.2  Cronograma Resumido

| Semana | Sprint | Actividad Principal | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 - Alistamiento | Instalacion de herramientas y cuentas | Entorno 100% configurado |
| 1 | 1 - Datos | Descarga CSV + EDA + limpieza de datos | icfes_clean.csv listo |
| 2 | 1 - App Base | Estructura Streamlit + carga del .pkl prototipo | App navegable localmente |
| 3 | 2 - Modelo | Entrenamiento con datos reales + validacion MAE | modelo_icfes.pkl definitivo |
| 4 | 2 - IA | LangChain Consejero + Chat Pandas Agent | Prediccion + recomendaciones IA |
| 5 | 3 - PWA | manifest.json + service worker + iconos | App instalable en Android |
| 6 | 3 - BI | Power BI + Plotly + LocalStorage offline | Dashboard Observatorio funcionando |
| 7 | 4 - Deploy | Streamlit Cloud + GitHub Actions CI/CD | URL publica funcionando |
| 8 | 4 - Calidad | Tests automatizados + rendimiento + UAT | Version estable en produccion |
| 9 | 5 - Play Store | Android Studio + Bubblewrap + TWA setup | AAB generado y probado |
| 10 | 5 - Play Store | Google Play Console + publicacion | App en Play Store (revision Google) |
| 11 | 6 - Docs | README + documentacion tecnica + video demo | Documentacion completa |
| 12 | 6 - Final | Sustentacion maestria + version 1.0 final | Entrega final al jurado |

## 9.3  Presupuesto del Proyecto

| Concepto | Costo | Frecuencia | Total Estimado (12 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI API (GPT-4o-mini) | ~$2-5 USD/mes | Mensual | ~$5-10 USD |
| Google Play Console | $25 USD | Pago unico | $25 USD |
| Streamlit Community Cloud | Gratis | Permanente | $0 |
| GitHub | Gratis | Permanente | $0 |
| datos.gov.co (CSV ICFES) | Gratis | Permanente | $0 |
| Power BI Personal | Gratis | Permanente | $0 |
| Android Studio | Gratis | Permanente | $0 |
| TOTAL DEL PROYECTO |  |  | ~$30-35 USD |

# 10.  Notas Importantes para el Equipo

AVISO CRITICO: El archivo secrets.toml NUNCA debe ir a GitHub El archivo .streamlit/secrets.toml contiene la API key de OpenAI. Si se sube a GitHub publico, la key se expone y OpenAI la cancela automaticamente. Para protegerlo: 1. Agregar al .gitignore: echo ".streamlit/secrets.toml" >> .gitignore 2. En Streamlit Cloud: configurar las keys en el panel de Secrets (no en codigo). 3. En GitHub Actions: usar GitHub Secrets (Settings -> Secrets -> New secret). Para compartir las keys con el equipo: usar 1Password, Bitwarden u otro gestor.

Diferencia entre PWA en el celular y app en Play Store PWA instalada directamente (Sprints 1-4): - El usuario va a la URL en Chrome y toca "Agregar a pantalla de inicio" - NO aparece en Play Store - NO requiere revision de Google - Funciona desde el Sprint 3 App en Google Play Store (Sprint 5): - El usuario busca "MI ICFES" en Play Store y la descarga - REQUIERE cuenta de desarrollador ($25 USD) y revision de Google (1-3 dias) - La app es IDENTICA a la PWA, no tiene codigo adicional - Tecnologia: Trusted Web Activity (TWA) via Bubblewrap Para la sustentacion de maestria (Semana 12), basta con la PWA. La publicacion en Play Store es el plus de impacto social.