ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

MI ICFES — Plataforma PWA de Predicción y Orientación Saber 11

Maestría en Gerencia de Proyectos | Febrero 2026

1. Información General del Proyecto

| Nombre del Proyecto | MI ICFES — Plataforma PWA de Predicción Saber 11 |
| --- | --- |
| Código del Proyecto | MIICFES-2026-01 |
| Fecha de Inicio | Febrero 9 de 2026 |
| Fecha Estimada de Cierre | Marzo 22 de2026 (6 semanas / 6 Sprints) |
| Metodología | Scrum-DM (Scrum + CRISP-DM) — 6 Sprints de 1 semana |
| Tipo de Proyecto | Desarrollo de Software — Aplicación Web Progresiva (PWA) |
| Patrocinador / Sponsor | Director de Maestría en Gerencia de Proyectos |
| Gerente del Proyecto | Equipo MI ICFES — Maestría en Gerencia de Proyectos |
| Plataforma de Despliegue | Streamlit Community Cloud (principal) / Hugging Face Spaces (backup) |
| Repositorio de Código | GitHub — Repositorio privado del equipo |

2. Descripción y Justificación del Proyecto

MI ICFES es una Progressive Web Application (PWA) diseñada para predecir el puntaje global de las pruebas Saber 11 en Colombia, orientar académicamente a los estudiantes de grado 11 y permitir la instalación de la aplicación en dispositivos Android e iOS sin pasar por las tiendas de aplicaciones.

La arquitectura propuesta responde a tres restricciones fundamentales identificadas durante el análisis del proyecto:

- Costo operativo cero: despliegue 100% en plataformas gratuitas (Streamlit Cloud, GitHub, HuggingFace).

- Conectividad limitada: funcionamiento offline mediante Service Worker y estrategia Cache-First para zonas rurales colombianas.

- Demostrabilidad académica: entregables funcionales y demostrables ante jurados de maestría al final de cada Sprint.

El proyecto justifica su desarrollo en la brecha existente entre la oferta de herramientas de orientación académica y la realidad de los estudiantes colombianos en zonas de baja conectividad, quienes carecen de acceso a herramientas de predicción y orientación basadas en datos reales del ICFES.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar, desplegar y publicar una PWA funcional que prediga el puntaje Saber 11 de un estudiante colombiano a partir de 12 variables socioeconómicas y académicas, y que genere un plan de acción personalizado mediante IA generativa (LangChain + GPT-4o-mini).

Objetivos Específicos:

- Construir y entrenar un modelo de Machine Learning (scikit-learn) con datos reales del ICFES que alcance R² ≥ 0.70 y MAE ≤ 30 puntos.

- Integrar un módulo de IA generativa con LangChain y GPT-4o-mini para generar recomendaciones académicas prescriptivas personalizadas.

- Desarrollar visualizaciones interactivas con Plotly (velocímetro de puntaje, comparativa por área) y un dashboard macro con Power BI.

- Configurar y desplegar la aplicación como PWA instalable en Android e iOS utilizando manifest.json y Service Workers.

- Desplegar la aplicación PWA en la nube (Streamlit Cloud) con URL pública accesible desde cualquier dispositivo, e instalarla directamente en Android e iOS desde el navegador sin pasar por tiendas de aplicaciones.

- Implementar un pipeline CI/CD con GitHub Actions para automatizar el despliegue continuo.

4. Alcance del Proyecto

Incluido en el alcance:

- Sprint 0: Configuración y estandarización del entorno de desarrollo para todos los miembros del equipo.

- Sprint 1: Descarga, limpieza y preparación del dataset CSV del ICFES. Estructura base de la aplicación Streamlit.

- Sprint 2: Entrenamiento del modelo ML, integración del módulo LangChain (Consejero IA) y visualización con gauge chart en Plotly.

- Sprint 3: Configuración de la PWA instalable (manifest.json, Service Worker, cache offline) y dashboard en Power BI.

- Sprint 4: Despliegue en producción en Streamlit Cloud, configuración de CI/CD con GitHub Actions y pruebas automatizadas.

- Sprint 5: Validación y demo de la PWA instalable: verificación de instalación en Android (Chrome) e iOS (Safari), pruebas de acceso desde URL pública y demo ante jurados.

- Sprint 6: Estabilización, actualización del modelo ML y documentación final del proyecto.

Excluido del alcance:

- Desarrollo de una aplicación nativa iOS (.ipa) — se entrega únicamente la PWA instalable vía Safari.

- Migración a arquitectura FastAPI + React — queda documentado como trabajo futuro si el proyecto supera los 1.000 usuarios concurrentes.

- Recopilación de datos personales de los estudiantes — la aplicación es anónima por diseño (sin registro de nombre, documento ni correo).

- Mantenimiento del modelo ML posterior a la entrega del proyecto de maestría.

5. Entregables Principales

| Sprint | Entregable | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Entorno estandarizado | Todos los miembros con entorno Python idéntico y funcional | Semana 1, Feb 2026 |
| 1 | Dataset preparado + App base | CSV ICFES limpio y estructura base de Streamlit desplegada | Semana 1, Feb 2026 |
| 2 | Modelo ML + Consejero IA | Modelo .pkl entrenado, módulo LangChain y gauge chart funcionales | Semana 2, Feb 2026 |
| 3 | PWA instalable + Dashboard BI | App instalable en Android/iOS y dashboard Power BI integrado | Semana 3, Feb 2026 |
| 4 | Despliegue en producción | App en Streamlit Cloud con CI/CD y pruebas automatizadas activas | Semana 4, Mar 2026 |
| 5 | Demo PWA instalable en celular y web | PWA desplegada en URL pública (Streamlit Cloud), instalable en Android (Chrome) e iOS (Safari) sin pasar por tiendas de aplicaciones | Semana 5, Mar 2026 |
| 6 | Documentación final | Modelo actualizado, documentación técnica y presentación final | Semana 6, Mar 2026 |

6. Cronograma Resumido

| Período | Sprint | Actividad Principal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem 1-2 | Sprint 0 | Alistamiento del entorno de desarrollo | Terminado |
| Sem 3-4 | Sprint 1 | Datos e infraestructura base (CSV + Streamlit) | Terminado |
| Sem 5-6 | Sprint 2 | Modelo ML + Consejero LangChain + Gauge Chart | Terminado |
| Sem 7-8 | Sprint 3 | PWA instalable + Service Worker + Power BI | Iniciado |
| Sem 9-10 | Sprint 4 | Despliegue en producción + CI/CD + Tests | Por iniciar |
| Sem 11 | Sprint 5 | Demo PWA instalable (Android + iOS) + URL pública | Por iniciar |
| Sem 12 | Sprint 6 | Estabilización, modelo final y documentación | Por iniciar |

7. Presupuesto Estimado

El proyecto se ejecuta bajo la restricción de costo operativo cero en infraestructura, haciendo uso exclusivo de plataformas gratuitas. Los únicos costos identificados son:

| Concepto | Valor Estimado | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Dominio personalizado (opcional) | USD $0 — Streamlit Cloud gratuito | Opcional --- Sprint 5 |
| Consumo API GPT-4o-mini (desarrollo) | USD < $2 / mes | Variable — Sprints 2 a 6 |
| Consumo API GPT-4o (presentación final) | USD < $5 (uso puntual) | Variable — Sprint 6 |
| Infraestructura (Streamlit Cloud, GitHub, HuggingFace) | USD $0 | Gratuito |
| Licencias de software de desarrollo | USD $0 | Open Source / Gratuito |

8. Equipo del Proyecto

| Rol | Responsable | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Gerente del Proyecto / Scrum Master | Equipo MI ICFES | Planificación, seguimiento de sprints, gestión de riesgos, presentación ante jurados. |
| Líder de Machine Learning | Equipo ML | Entrenamiento del modelo, pipeline scikit-learn, métricas de aceptación, archivo .pkl. |
| Desarrollador Fullstack / PWA | Equipo Desarrollo | Capas Streamlit, Service Worker, manifest.json, integración LangChain, CI/CD. |
| Analista de BI / Datos | Equipo BI | Dashboard Power BI, visualizaciones Plotly, limpieza CSV ICFES. |
| Director / Sponsor | Director de Maestría | Aprobación del acta, retroalimentación académica, evaluación de entregables. |

9. Riesgos Principales Identificados

A continuación se listan los riesgos de mayor impacto identificados para el proyecto. La matriz de riesgos completa (FODA) se encuentra en el documento adjunto MI_ICFES_Matriz_Riesgos.xlsx.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Plazo ajustado: 6 semanas para proyecto completo | Alta (0.7) | Alto | Mitigar — Scrum diario y priorización |
| Modelo ML no alcanza R² ≥ 0.70 con datos reales | Media (0.4) | Muy Alto | Mitigar — Probar múltiples algoritmos |
| Fallas en Streamlit Cloud durante demos ante jurados | Media (0.4) | Alto | Mitigar — Backup en Hugging Face Spaces |
| Indisponibilidad de Streamlit Cloud durante la demo ante jurados | Media (0.5) | Medio | Mitigar — Activar backup en Hugging Face Spaces y tener captura de pantalla/video de la demo como respaldo |
| Dependencia de API OpenAI para módulo LangChain | Media (0.5) | Alto | Mitigar — Cache InMemoryCache + modo offline |
| Pérdida de miembro clave del equipo | Baja (0.3) | Muy Alto | Mitigar — Documentación y conocimiento compartido |

10. Restricciones y Supuestos

Restricciones:

- El proyecto debe completarse en máximo 6 semanas (6 Sprints de 1 semana).

- El costo operativo de infraestructura debe ser cero (USD $0), usando únicamente plataformas gratuitas.

- El equipo está conformado por estudiantes de maestría con disponibilidad parcial.

- El modelo ML debe entrenarse exclusivamente con el CSV público del ICFES (datos.gov.co).

Supuestos:

- El portal datos.gov.co mantendrá disponible el dataset del ICFES durante toda la duración del proyecto.

- Streamlit Community Cloud permanecerá gratuito y disponible durante el desarrollo y la presentación final.

- Todos los miembros del equipo completarán el Sprint 0 y tendrán un entorno funcional antes del Sprint 1.

- La API de OpenAI (GPT-4o-mini) permanecerá disponible con un costo inferior a USD $2/mes durante el desarrollo.

- Los jurados dispondrán de un dispositivo con navegador Chrome (Android) o Safari (iOS) para verificar la instalación de la PWA durante la demo final.

11. Criterios de Éxito del Proyecto

- El modelo ML alcanza R² ≥ 0.70 y MAE ≤ 30 puntos en el conjunto de prueba con datos reales del ICFES.

- La PWA es instalable en un dispositivo Android real sin pasar por Google Play Store (vía Chrome).

- El módulo LangChain genera un plan de acción personalizado en menos de 10 segundos con conexión estable.

- La aplicación funciona en modo offline para visualizar el plan de acción guardado previamente.

- La aplicación es accesible desde una URL pública en Streamlit Cloud y los jurados pueden visualizarla e instalarla en sus dispositivos móviles sin pasar por ninguna tienda de aplicaciones.

- Cada Sprint concluye con una demo funcional y demostrable ante los jurados de maestría.

- El proyecto se entrega dentro del plazo de 6 semanas y sin incurrir en costos de infraestructura.

12. Aprobaciones y Firmas

Con la firma del presente documento, los abajo relacionados manifiestan su conocimiento, aceptación y compromiso con los términos, alcance, cronograma y objetivos establecidos en esta Acta de Inicio del Proyecto MI ICFES.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Director / Sponsor |  |  |  |
| Gerente del Proyecto |  |  |  |
| Líder ML |  |  |  |
| Desarrollador PWA |  |  |  |
| Analista BI |  |  |  |

Versión 1.0  |  Elaborado por el Equipo MI ICFES  |  Febrero 2026